Cezhraničná spolupráca HU – SK 2007- 2013, s názvom  „Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice – Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením  už existujúcich úsekov“, 
č. HUSK/0901/2.3.1/0284CN 

1 658 537,00EUR SPOLU na oboch stranách
1 ZHRNUTIE PROJEKTU  

	Tento projekt bol vytvorený na základe potrieb obyvateľov regiónu, spolupráce dotknutých organizácií a doteraz dosiahnutých výsledkov, na cieľavedome postavenej koncepcii. Výsledkom je hlavná trasa cezhraničnej, na obidvoch stranách obce spájajúcej sústavy. Projekt spája už jestvujúce objekty pre cykloturistov, vyzdvihujúc ich užitočnosť na vyššiu úroveň, spoločenský vplyv a vplyv  na ochranu životného prostredia.

V rámci projektu sa uskutoční:

- vybudovanie chýbajúceho úseku medzi obcami Pálháza a Mikóháza

- napojenie obce Füzér a jeho okolia na hlavnú trasu cyklotrasy smerom na obec Füzérkomlós

- odtiaľ smerom na obec Hollóháza a cez obec

- a ďalej na odbočku cesty smerom na obec Skároš cez hranice, ktorá sa rieši v rámci samostatného projektu a ráta s opravou, vyhradeným pruhom pre cyklistov a označením navigačnými tabuľami

Na druhej strane hranice cyklistická trasa od obce Čaňa po mesto Košice už existuje. Ktomu, aby sa mohla realizovať celá hlavná trasa, je potrebné vytvoriť cyklistické spojenie medzi obcou Čaňa a hranicami dotknutím partnerských obcí. Bezpečné spojenie smerom na Kéked zabezpečí onedlho sa realizujúca investícia na Slovenskej strane na vyznačenej prihraničnej poľnej ceste dotknutím Hornádu.

Na Maďarskej strane sa v rámci programu rozvoja turizmu (Zemplínske združenie pre rozvoj cykloturizmu) uskutoční v súvislosti na hlavnú trasu cyklotrasy vytvorenie označenej a udržiavanej cestnej siete, ktorá do cyklotrasy zapojí skoro všetky obce severného Zemplína, umožní sa tak  bezpečná premávka cyklistov nielen na turistické účely. K tejto sústave sa pripájajú mikroregióny Hornád, Slanský a Medzibodrožie so spoločne vytvorenou turistickou sieťou s maďarským partnerom.

Týmto projektom sa vytvorí cykloturistická oblasť, ktorá je vytvorená na Európsky model a zabezpečuje s ním rovnocenné služby, napomáha prihraničnej spolupráci, vyhovuje bezpečnosti premávky a aktivity spojené s infraštruktúrou zabezpečujú výstupy projektu.


1.1 Územie: kde bude projekt realizovaný?

	
	Maďarsko
	Slovensko

	NUTS III (župa/ samosprávny kraj)
	Župa Borsod-Abaúj-Zemplén  HU311
	Košický samosprávny kraj SK42

	LAU 2 (obec)
	Pálháza, Pusztafalu, Füzér, Füzérkomlós, Nyíri, Bózsva, Hollóháza
	Skároš, Ždaňa, Čaňa, Gyňov, Trstené Tri Hornáde, 


	Hlavný cieľ
	Špecifické ciele
	Plánované aktivity
	Výstupy

	Cezhraničné cyklistické prepojenie na úseku Košice -  Sárospatak, ktoré bude ekologické, zabezpečujúce trvalú udržateľnosť regiónu a zohľadňujúce potreby obyvateľov a turistov.


	Spojenie úsekov cyklotrasy vedúcich k hranici budovaním alebo len vyznačením navigačnými tabuľami na už jestvujúcich komunikáciách, vyhnutím sa diaľníc a rýchlostných ciest s vysokou premávkou.
	Aktivita 1. Výstavba úseku Fenyves sor - Pálháza 
	1870 m cyklotrasy, 4 ks orientačných tabúľ

	
	
	Popis: Výstavba úseku cyklotrasy s platným stavebným povolením, ako pokračovanie vystavaného úseku Mikóháza - Fenyves sor 
	1 nepriamo dotknutá obec

1priamo  dotknutá obec

 (Füzérradvány)

	
	
	
	

	
	
	Aktivita  2. Výstavba úseku v intaviláne obcePálháza 
	1 ks realizačného projektu

	
	
	Popis: Plánovanie a výstavby úseku prechádzajúcom cez intravilán mesta.  Prepojenie v 1. aktivite realizovaného úseku a z iných zdrojov plánovaného úseku po obec Bózsva.
	300 m cyklotrasy , 4 ks orientačných tabúľ

	
	
	
	1 priamo  dotknutá obec



	
	
	Aktivita  3. Vyznačenie tabuľami úseku Bózsva/Kisbózsva – Nyíri – Füzérkomlós 
	1  navigačný plán rozmiestnenia tabúľ

	
	
	Popis: Umiestnenie tabúľ pozdĺž ciest dvoch obcí a spojovacích ciest medzi nimi. Tento úsek sa napája na cyklotrasu medzi obcami  Pálháza – Bózsva a k 2 alternatívnym vetvám hlavnej trasy smerom na obec Nyíri
	14.500 m  tabuľami vyznačenej cesty, 8 ks  ks orientačných tabúľ

	
	
	
	2 ks odpočívadiel pre cykloturistov

	
	
	
	3 priamo dotknuté obce

	
	
	Aktivita  4. Výstavba úseku Füzérkomlós – Füzér 
	1 ks stavebnotechnického projektu

	
	
	Popis: Výstavba cyklotrasy po trase poľnej cesty od obce Füzér po Pusztafalu a tým vylúčenie neprehľadného úseku miestnej komunikácie s vysokým stúpaním a neprehľadnou zákrutou.
	3.100 m cyklotrasy, 8 ks  orientačných tabúľ

	
	
	
	1 ks  odpočívadla pre cykloturistov

	
	
	
	2  priamo dotknuté obce

	
	
	Aktivita  5. Označenie tabuľami trasy Füzér – Pusztafalu 
	1 ks navigačný plán rozmiestnenia tabúľ

	
	
	Popis: Pripojenie z obce Pusztafalu na vystavanú cestu, realizovanú v aktivite A3
	4.000 m vyznačenej cesty, 8 ks   orientačných tabúľ

	
	
	
	2  priamo dotknuté obce

	
	
	Aktivita  6. Výstavba úseku v intraviláne obce Füzérkomlós   
	1 ks  stavebnotechnického projektu

	
	
	Popis: Výstavba úseku v intraviláne obce, ktoré je z technických a turistických hľadísk výhodné a dotýka sa aj miestneho športového centra 
	800 m cyklotrasy, 6  ks  orientačných tabúľ

	
	
	
	1 dotknutá obec

	
	
	Aktivita  7. Označenie orientačnými tabuľami úseku malého mosta Füzérkomlós – Hollóháza 
	1 ks navigačného systému

	
	
	Popis: širokopásmová miestna komunikácia, pomerne bezpečná pre cyklistov     
	8  ks  orientačných tabúľ

	
	
	Aktivita  8.   Výstavba úseku v extraviláne od malého mosta Hollóháza po plynovú stanicu
	1  ks navigačného systému

	
	
	Popis: Oprava povrchu vozovky, ktorá je vo veľmi zlom stave.
	1, 3 km cyklotrasy, 6 ks navigačných és 4 ks dopravných značiek

	
	
	
	2  priamo dotknuté obce

	
	
	Aktivita  9.    Vyznačenie tabuľami úsek v intraviláne obce Hollóháza   
	1  ks plánu navigačného systému  , 1 ks plánu na zníženie premávky

	
	
	Popis: Vyznačenie úseku nemožného na rekonštrukciu umiestnenie tabúľ na obmedzenie rýchlosti.
	500 m vyznačeného úseku, 4 ks navigačných tabúľ, 4 ks  dopravných značiek

	
	
	
	1  dotknutá obec

	
	
	Aktivita 10.Vybudovanie úseku v intraviláne obce Hollóháza
	1  ks  realizačného projektu

	
	
	Popis:  Od mosta pri parkovisku továrne k otočke autobusu pozdĺž potoka Török plánovaná výstavba , obchádzajúca rýchlostnú cestu 
	1050 m cyklotrasy, 4ks navigačných tabúľ a 4 ks dopravných značiek

	
	
	
	1  dotknutá obec

	
	
	Aktivita 11.  Vyznačenie tabuľami úsek v intraviláne obce Hollóháza   
	1 ks plánu navigačného systému

	
	
	Popis:  Cesta pokračuje na málo frekventovanej ceste obce.
	800 m vyznačenej trasy, 6 ks navigačných tabúľ

	
	
	
	1  priamo dotknutá obec

	
	
	Aktivita 12. Vyznačenie tabuľami úsek Hollóháza – odbočka  Lászlótanya-Szkáros( hranica) 
	1  ks plánu navigačného systému

	
	
	Popis:  Po ceste smerom na Hidasnémeti ,  pri odbočke na Lászlótanya odbočujúc vedie cesta ďalej po rozšírenej ceste o pruh pre cyklistov ku hranici. Rozšírená cesta sa bude realizovať z iného projektu.
	2150 m vyznačenej trasy, 6  ks navigačných tabúľ

	
	
	
	2  priamo dotknuté obce

	
	
	Aktivita 13. Vyznačenie cesty tabuľami medzi obcami  Skároš- Ždaňa
	1 ks  plánu navigačného systému

	
	
	Popis:  Obnovenie cesty bude realizované z iného projektu, ku ktorému sa vyznačením tabuľami pripája tento projekt.
	3500 m tabuľami vyznačenej cesty, 4ks  navigačných tabúľ

	
	
	
	3 priamo dotknuté obce

	
	
	Aktivita 14. Výstavba úseku Ždaňa-  Čaňa.
	1000 m cyklotrasy, 4 ks navigačných tabúľ a 4 ks dopravných značiek

	
	
	Popis:  Na obchádzku rýchlostnej cesty sa medzi dvoma obcami postaví úsek cyklotrasy od „mosta k mostu”.
	1 ks  realizačného projektu

	
	
	
	2  priamo dotknuté obce

	
	
	Aktivita 15. Výstavba pruhu pre cyklistov na jestvujúcej komunikácii v intraviláne obce Čaňa 
	1 ks  realizačného projektu

	
	
	Popis: Výstavba cyklotrasy rozšírením cesty od mosta na kraji obce po železničnú stanicu. 
	1700 m cyklotrasy, 8 ks  navigačných tabúľ a 8 ks dopravných značiek

	
	
	
	1 priamo dotknutá obec

	
	
	Aktivita 16. Označenie tabuľami v intraviláne obce  Čaňa po jazerá
	1 ks  plánu navigačného systému

	
	
	Popis: Označenie tabuľami ciest s menšou intenzitou premávky po rekreačné jazerá smerom na obecGyňov.
	1500 m tabuľami vyznačenej cesty, 8  navigačných tabúľ  

	
	
	
	1  priamo dotknutá obec

	
	
	Aktivita 17.  Výstavba úseku cesty Čaňa -  Gyňov.
	1 ks realizačného projektu

	
	
	Popis:  Napojenie obce  Gyňov do hlavnej časti cyklotrasy výstavbou nového úseku cyklotrasy.
	500 m cyklotrasy, 4  ks navigačných tabúľ a 4 ks dopravných značiek

	
	
	
	2  priamo dotknuté obce


	
	
	Aktivita 18. Vyznačenie tabuľami 1. úseku medzi obcami Gyňov – Trstené, oprava cesty.
	1  plánu navigačného systému

	
	
	Popis: Zapojenie obceTrstené do hlavnej cyklotrasy. Prvý úsek cesty sa môže vytvoriť opravou jestvujúcej málo frekventovanej komunikácie, jej označením navigačnými tabuľami až po rieku Hornád
	800 m tabuľami vyznačenej cesty, 4  ks navigačných tabúľ

	
	
	
	2  priamo dotknuté obce

	
	
	Aktivita 19. Výstavba 2. úseku medzi obcami Gyňov – Trstené 
	1 ks realizačného projektu

	
	
	Popis: Výstavba cyklotrasy po hrádzi, jej spevnením. 
	1800 m cyklotrasy, 1 most, 4  ks navigačných tabúľ

	
	
	
	2  priamo dotknuté obce

1 ks realizačného projektu

	
	
	Aktivita 20. Výstavba mostu
	

	
	
	Popis: Výstavba vysutého mostu cez rieku Hornád .
	1 ks visutého mostu pre cyklistov a peších turistov, 2  ks navigačných tabúľ, 1 ks  dopravnej značky

	
	
	Aktivita 21. Výstavba úseku v intraviláne obce  Trstené
	1  ks realizačného projektu

	
	
	Popis: Výstavba krátkeho asfaltovaného úseku v intraviláne obce Trstené.  Týmto úsekom cyklotrasa sa napája na miestnu komunikáciu obce Trstené. Vytvorí sa napojenie k prihraničnej cestnej siete, ktoré smerom na obce Felsőkéked – Kéked opäť prechádza na  Maďarsko.
	50 m cyklotrasy, 2  ks navigačných tabúľ

	
	
	Aktivita 22. Rekonštrukcia cesty medzi obcami Trstené - Skároš
	1000 m málo frekventovanej komunikácie pojazdnej pre cyklistov.

	
	
	Popis:  Asfaltovanie zničenej cesty medzi týmito dvoma obcami a umožnenie prejazdu pre cyklistov.
	2 ks  navigačných tabúľ a 2 ks  dopravných značiek

	
	Vyzdvihnutie vzorového charakteru projektu a rozšírenie výsledkov projektu.
	Aktivita 23. Vypracovanie štúdie
	1 ks plánu rozsieťovania cyklotrasy, predrealizačnej štúdie

	
	
	Popis:   Plán rozsieťovania hlavnej časti cyklotrasy a vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na celú slovensko – maďarskú prihraničnú trasu, vzhľadom na tento pilotný projekt a skúsenosti, ako základ pre dlhodobé plány a strategické plánovanie. 
	1  ks štúdie uskutočniteľnosti

	
	Kommunikácia medzi viacerými sektormi: Zabezpečenie informovanosti o projekte, poukázanie na vzorový charakter projektu , v záujme využitia výsledkov projektu.
	Aktivita 24. Úvodná konferencia
	Odborná – protokolárna konferencia pre 40 pozvaných hostí, medializácia udalosti.

	
	
	Popis: Jednodňová konferencia pre hodnotiteľov, odborných záujemcov (cyklistika, cykloturistika) pre zástupcov médií a miestnych organizácií zapojených do projektu, na ktorej budú predstavené aktivity, realizácia a výstupy projektu.
	

	
	
	Aktivita 25. Vydanie informačnej publikácie.
	3000 výtlačkov brožúr 70+197 mm, 4+4 strán, farebná pre odborné a turistické organizácie.

	
	
	Popis: 4 stranová odborná publikácia o projekte
	

	
	
	Aktivita 26. Elektronická mediálna kampaň.
	 300 zaslaných príspevkov.

	
	
	Popis:  Odoslanie na internet a elektronickou poštou šírenej správy na odborné a turistické web stránky a fóra.
	


	
	
	Aktivita 27. Zvýšenie aktivity obyvateľstva
	6 ks fór pre obyvateľov, v jednotlivých obciach, ktoré sú prístupné pre cyklistov.

	
	
	Popis: Usporiadanie informačných fór pre obyvateľov obcí zapojených do projektu, predstavenie projektu, jeho cieľov a význam, osveta pre vyťaženosť budovaných cyklotrás.
	


